嘉兴仓储投资一体 Program — 决策一页纸

呈报：厂长 / 总经理　　2026-08-04

# 请决策

批准按「一体 Program」推进；WP-A可启动采购准备；WP-B概算补齐后做金额终裁。

# 投什么

| 工作包 | 内容 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| WP-A | 8号仓货架（设计已确认）+ VNA×2 | 约210–230万（VNA≈200万 + 货架10–30万） |
| WP-B | 5号甲类温控试点；乙类暂缓 | 待工程询价 |

# 为什么

独山仓为全国主枢纽（约80%货量）；危化品为主；UV/水性需5–35°C存贮；不能靠周六加班硬撑。8号仓提密度与效率，5号甲类先把温控做对。

# 何时 / 谁来管

投用窗口：2027年中。联合小组：物流（业主）+工程+EHS+生产+财务。

# 明确不承诺

乙类仓温控本期不铺开；出口/储罐等另案。

# 待补后终裁

温控概算、货架合同价、VNA型号交期、甲类EHS路径。